SCRUM
Agile Scrum Initiation + Approfondissement - 3.00J

Manifeste Agile : https://agilemanifesto.org/
Agile aliance : https://www.agilealliance.org/
eXtreme Programming : https://fr.wikipedia.org/wiki/Extreme_programming
Just In Time : https://www.bluelean.fr/blog/outils-lean/le-pilier-jat.html

Scrum :
    https://www.scrum.org/
    https://www.scrum.org/resources/scrum-glossary
    https://www.scrum.org/learning-series/what-is-scrum/what-is-scrum
    https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-French.pdf

    Burdown chart  : https://fr.wikipedia.org/wiki/Burndown_chart
- Le Release Burdown Chart : https://www.mountaingoatsoftware.com/agile/scrum/scrum-tools/release-burndown
- Sprint Burdown Chart : https://www.visual-paradigm.com/scrum/scrum-burndown-chart/
Users Stories: https://www.atlassian.com/agile/project-management/epics-stories-themes
Scrum of Scrums : https://www.atlassian.com/agile/scrum/scrum-of-scrums
https://openclassrooms.com/fr/courses/7203866-passez-a-lagilite-a-lechelle/7329225-utilisez-scrum-of-scrums-pour-travailler-avec-des-equipes-agiles-faiblement-dependantes
TDD : https://fr.wikipedia.org/wiki/Test_driven_development
https://blog.hubspot.fr/website/test-driven-development#:~:text=Le%20test%2Ddriven%20development%20d%C3%A9signe,%C3%A0%20mesure%20de%20la%20programmation.
1. Quelles sont les différences entre l'approche prédictive et l'approche agile ?
2. Citez moi trois méthodes agile
- Scrum
- XP (eXtreme Programming)
- Kanban
3. Quels sont les trois rôles clés dans Scrum ?
- Product Owner
- Scrum master
- Equipe de développement

4. Quelle est la durée d’un Sprint ?
La durée est entre 1 à 4 semaines
5. Quels sont les événements Scrum ?
- Sprint Planning
- Le Sprint
- Daily Scrum
- Sprint Review
- Sprint Rétrospective
6.  Qu’est-ce qu’un backlog produit ?
7. Qu’est-ce qu’un incrément ?
8. Quels sont les artefacts de Scrum ?
- Product Backlog
- Sprint Backlog
- Increment
9. Citez moi les trois piliers scrum ?
- La transparence
- L'inspection
- L'adaptation
10. Qu’est-ce qu’une Definition of Done (DoD) ?
11.  Qu’est-ce qu’un Daily Scrum ?
12. Qu’est-ce que le Sprint Planning ?
11. Que fait-on dans une Sprint Retrospective ?
### Trois groupes de 3 :
1 er groupe :
Enzo
Quentin
Mohamed Amine
Site de lecture de BD et de Manga en ligne
2ème groupe :
Davy
Cécile
Nassim
Générateur de Quizz
3ème groupe :
Keryan O
Rémy
Muhammad Shahid
Générateur de CV
### 2. Lean Canvas
https://bpifrance-creation.fr/moment-de-vie/lean-canvas-lapplication-methode-du-lean-startup
https://www.usabilis.com/lean-canvas/
https://draft.io/fr/example/lean-startup-canvas